鹿坊村道路基础设施提升项目

竞争性磋商文件

项目编号：SDGP371791000202602000054

采  购  人：菏泽高新技术产业开发区万福街道办事处

采购代理机构：山东宇泽项目管理有限公司

日        期：2026年7月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  供应商须知	6

第三章  竞争性磋商评审办法	17

第四章  合同条款及格式	23

第五章  图纸（另附）	29

第六章 工程量清单	30

第七章  技术标准和要求	31

# 第一章 竞争性磋商公告

鹿坊村道路基础设施提升项目竞争性磋商公告

项目概况：

鹿坊村道路基础设施提升项目的潜在供应商应在中国山东政府采购网（山东省政府采购信息公开平台）、赢标平台菏泽专区http://hz.fzbidding.com/获取采购文件，并于2026年8月4日09时30分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：SDGP371791000202602000054

项目名称：鹿坊村道路基础设施提升项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：57.882492万元

最高限价：57.882492万元

采购需求：

| 标的名称 | 数量 | 简要技术需求或服务要求 | 本包预算金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 鹿坊村道路基础设施提升项目 | 1 | 鹿坊村道路基础设施提升项目，具体内容详见竞争性磋商文件。 | 57.882492万元 |

合同履行期限：50日历天。

二、潜在供应商的资格要求：

1、须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；本项目为专门面向中小企业采购的项目，潜在供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。

2、本项目的特定资格要求：

2.1供应商须具备有效的相关行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书和安全生产许可证；

2.2拟派项目经理须具有在本单位注册的市政公用工程专业建造师二级及以上资格，以及有效的安全生产考核合格证书（B证），且不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包、施工项目经理；

2.3供应商未被“信用中国”列入严重失信主体名单以及未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

3、本次采购活动不接受联合体参与磋商。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取采购文件：

1、时间：：2026年8月3日09时30分前均可下载。

2、地点：登录中国山东政府采购网（山东省政府采购信息公开平台）、赢标平台菏泽专区http://hz.fzbidding.com/自行下载。

3、方式：潜在供应商请于报价截止时间前登录“中国山东政府采购网（山东省政府采购信息公开平台）”和“赢标平台菏泽专区http://hz.fzbidding.com/”注册、填写相关信息，并下载竞争性磋商文件等有关资料。关于本项目的变更、修改、澄清、补充内容及对项目的暂停、延期通知等情况均在本次竞争性磋商公告发布网站系统中发布。供应商自行查阅网站信息，或于报价截止时间前向代理机构电话询问确认，未按要求查阅者自行承担相应后果，恕不予单独告知。

4、操作步骤：

（1）供应商登录“中国山东政府采购网（山东省政府采购信息公开平台）”官方网站，按照要求进行操作。技术支持电话：0530-968123转2（菏泽）。

（2）供应商登录“赢标平台菏泽专区http://hz.fzbidding.com/”，在“下载中心”栏目下载操作手册，按要求进行操作。技术支持电话：15898683755、15552513997。

（3）逾期未按要求操作者，参与本项目采购活动无效。

四、响应文件提交方式：

本次采购全流程电子化，供应商应于报价截止时间前通过“赢标平台菏泽专区http://hz.fzbidding.com/”上传经CA加密后的电子响应文件。未按规定时间和方式提交经CA加密后的响应文件和电子签到，或因供应商的原因导致电子响应文件不能打开的，采购人不予受理。

五、竞争性磋商开始及响应文件递交截止的时间、地点：

1、时间：2026年8月4日09时30分（北京时间）

2、地点：本项目采购活动采用远程不见面开标，全程线上举行，供应商无需到达现场参加磋商活动，但须按照要求进行响应文件限时解密、公开报价、限时二次报价、澄清说明（若有）等内容操作。

六、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜：

1.接收质疑的方式按照法规规定在有效期内提交合格的质疑函（原件扫描件）到1192157769@qq.com，并电话告知。

2.具体内容详见竞争性磋商文件。

八、对本次采购公告提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人

采 购 人：菏泽高新技术产业开发区万福街道办事处

地    址：山东省菏泽市鲁西新区中华西路2059号

联 系 人：刘主任

电    话：15562595327

2、采购代理机构

代理机构：山东宇泽项目管理有限公司

地  址：山东省菏泽市开发区和平路666号

项目负责人（联系人）：周中良

电    话：15753034839

2026年7月21日

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 菏泽高新技术产业开发区万福街道办事处 |
| 1.1.3 | 采购代理机构 | 山东宇泽项目管理有限公司 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 鹿坊村道路基础设施提升项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 详见图纸 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.3.1 | 采购范围 | 采购人提供的相关资料所包括的全部内容 |
| 1.3.2 | 工期 | 50日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准 |
| 1.4.1 | 供应商资格条件 | 1、须满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；本项目为专门面向中小企业采购的项目，潜在供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。 2、本项目的特定资格要求： 2.1供应商须具备有效的相关行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书和安全生产许可证； 2.2拟派项目经理须具有在本单位注册的市政公用工程专业建造师二级及以上资格，以及有效的安全生产考核合格证书（B证），且不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包、施工项目经理； 2.3供应商未被“信用中国”列入严重失信主体名单以及未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 3、本次采购活动不接受联合体参与磋商。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织，由供应商自行踏勘。 |
| 1.10 | 预备会 | 不举行 |
| 1.11 | 偏离 | 不允许有实质性偏离 |
| 2.1 | 构成竞争性磋商文件的其他材料 | 竞争性磋商文件的澄清、补充、修改及说明。 |
| 3.1.1 | 构成响应文件的其他材料 | 按照磋商小组要求递交的澄清、补充、修改及说明。 |
| 3.4.1 | 竞争性磋商报价有效期 | 90日历天（自响应文件递交截止之日起） |
| 3.6 | 是否允许递交备选方案 | 不允许 |
| 4.2.1 | 递交响应文件的截止时间 | 2026年8月4日09时30分（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交响应文件地点 | 赢标平台菏泽专区http://hz.fzbidding.com/电子交易系统 |
| 4.2.3 | 是否退还响应文件 | 否 |
| 5.1 | 竞争性磋商时间和地点 | 时间：2026年8月4日09时30分（北京时间） 地点：本项目采购活动采用远程不见面开标，全程线上举行，供应商无需到达现场参加磋商活动，但须按照要求进行响应文件限时解密、公开报价、限时二次报价、澄清说明（若有）等内容操作。 |
| 6.1.1 | 磋商小组的组建 | 磋商小组由采购人依法组建，人数为3人。 |
| 7.1 | 是否授权磋商小组确定成交供应商 | 是 |
| 10.采购人补充的其他内容 |  |  |
| 落实政府采购政策 需满足的资格要求 | 本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位。 供应商参与政府采购活动时，应当按照规定提供相关资料原件或制作入电子响应文件的扫描件，否则，本次报价无效。其中，中小微企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），提供《中小企业声明函》；监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。 3、供应商应对其证明文件或声明内容的真实性负责，文件或内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。 |  |
| 所属 行业 | 建筑业 |  |
| 项目 属性 | 工程类项目 |  |
| 付款 方式 | 全部工程完工且验收合格后付至结算价的97%，剩余3%自验收合格之日起一年后一次性无息支付。 |  |
| 最高 限价 | 本项目最高限价为578824.92元，供应商报价不得超过本项目最高限价，否则，报价无效。 |  |
| 解释 | 构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定（若有）的合同文件优先顺序解释；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于采购活动阶段的规定，按竞争性磋商公告、供应商须知、评审办法、项目要求、响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不致的，以形成时间在后者为准。按本款上述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |  |

## 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1 根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章规定，本项目已具备采购条件，现采用竞争性磋商的方式进行采购。

1.1.2 本项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 本项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 本项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 本项目建设地点：见供应商须知前附表。

1.1.6 本次采购内容：见供应商须知前附表。

1.2 资金来源

1.2.1 本项目的资金来源：见供应商须知前附表。

1.3 采购范围、工期和质量要求

1.3.1 本次采购范围：见供应商须知前附表。

1.3.2 本项目的工期：见供应商须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格条件：见供应商须知前附表。

1.5 费用承担

供应商准备和参加磋商活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与磋商活动的各方应对竞争性磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与本次磋商报价有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商自行踏勘现场，根据现场踏勘及周围环境情况，自行报价。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，以便供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.10预备会

本项目不召开预备会。

1.11 偏离

不允许负偏离。

## 2. 竞争性磋商文件

2.1 竞争性磋商文件的组成

本竞争性磋商文件包括：

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）竞争性磋商评审办法；

（4）合同条款；

（5）图纸（另附）；

（6）工程量清单（另附）；

（7）技术标准和要求；

（8）响应文件格式。

根据本章第2.2款和第2.3款对竞争性磋商文件所作的澄清、补充和修改，构成竞争性磋商文件的组成部分。

2.2 竞争性磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查竞争性磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真、电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对竞争性磋商文件予以澄清。

2.2.2 采购人或采购代理机构对疑问提交截止前收到的任何澄清要求将在收到供应商书面质疑后3日内作出答复。对参与报价的供应商质疑的答复是竞争性磋商文件的组成部分。

供应商如不提出疑问，采购人及代理公司将视为完全认同竞争性磋商文件。

2.3 竞争性磋商文件的修改

2.3.1 在报价截止时间5天前，采购人可以公告形式修改竞争性磋商文件，公告内容一经发出，即视为通知到各潜在供应商。

## 3. 响应文件

3.1 构成响应文件的其他材料

3.1.1 按照磋商小组要求递交的澄清、补充、修改及说明。

3.2 响应文件的组成

（1）报价函

- 法定代表人身份证明；

（3）授权委托书；

（4）报价清单；

（5）施工组织设计；

（6）项目管理机构；

（7）资格审查资料；

（8）对竞争性磋商文件认同程度的声明。

3.3 竞争性磋商报价要求

3.3.1本次竞争性磋商报价方式采用综合单价法。

3.3.2供应商应按采购人提供的相关文件进行报价。

3.3.3供应商的报价为完成该项目全部内容所需的费用，包括完成该项目的人工费、材料费（设备费）、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、规费和税金等所有相关费用，以及合同所包含的风险责任和供应商踏勘施工现场所发现的工地现状、施工环境、社会因素、关系协调、当地社会环境、交易使用等其他情况引起的相关费用。工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，供应商均应填写且只允许有一个报价。

3.3.4本工程所发生的二次提水、停水、停电、误工损失等费用由供应商自行考虑进入报价，施工过程中不再办理现场签证。

3.3.5供应商应根据施工现场条件和采购人提供的本工程竞争性磋商文件及有关补充资料，结合自身情况和当前当地市场价格、人工工日自主报价，但应符合相关文件的规定。

3.3.6专门用于本工程施工的所有设备、设施和材料一经运到施工现场，即应被视为专供工程施工使用，由承包人负责保管，保管费采购人不再单独支付。

3.3.7本工程在合同执行及结算期间单价固定，但物料价格波动引起的材料价格变化不再调整。对发生变更部分的综合单价按下列方法计算：

（1）在工程量清单报价中已有综合单价的，凡施工做法相同或类似的项目或子项，套用此综合单价；发生主材调整的，置换经发包人认可的主材价格，其他取费不动。

3.3.8报价不得对不可竞争费进行让利或优惠，否则，将作为无效报价予以否决。

3.3.9本项目采购代理服务费：固定金额人民币伍仟柒佰伍拾元柒角柒分（￥5730.94）。在领取中标通知书时交至代理机构。

3.3.10交易平台使用费：交易平台使用费由中标人支付。交易平台使用费以中标价为基数，按以下比例分段累进计费(中标人在中标公示期满后须缴纳交易平台使用费)。

| 300万元以下（含300万元） | 0.17% |
| --- | --- |

3.3.11赢标平台菏泽专区http://hz.fzbidding.com/电子交易系统使用费：详见“赢标平台菏泽专区关于平台收费的通知”。

3.4 响应文件有效期

3.4.1 在供应商须知前附表规定的有效期内，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

3.4.2 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。

3.5 竞争性磋商保证金

3.5.1 根据鲁财采【2019】40号的规定，本项目不向诚信记录良好的供应商收取保证金。

## 3.6 竞争性磋商响应文件的编制

## 3.6.1 竞争性磋商响应文件应按“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为竞争性磋商响应文件的组成部分。

## 3.6.2 竞争性磋商响应文件应当对竞争性磋商文件有关工期、报价有效期、质量要求、采购范围等实质性内容作出响应。

## 4. 响应文件的提交

4.1 响应文件的递交

4.1.1 供应商应在供应商须知前附表规定的报价截止时间前递交加密版响应文件。

4.1.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.1.3 供应商所递交的响应文件不予退还。

4.1.4 逾期递交的或者未按要求递交的响应文件，采购人不予受理。

4.2 响应文件的修改与撤回

在规定的报价截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件。

## 5. 公开报价

5.1 报价时间

采购人在供应商须知前附表规定的时间进行首次报价。

5.2 报价程序

本项目采购活动全过程电子化，采用远程不见面开标，供应商无需到达现场参加报价活动；请各供应商于递交响应文件截止时间前登录“赢标平台菏泽专区http://hz.fzbidding.com/”开标大厅，在线准时参加开标活动（电子签到），并进行响应文件限时解密、公开报价（解密并报价结束后对开标记录进行电子签章）、二次报价、澄清说明（若有）等。因供应商原因造成响应文件未解密成功的，视为撤销其响应文件。

## 6. 磋商

6.1磋商小组

6.1.1 竞争性磋商小组由3人组成。该磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交供应商。

6.1.2 磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

6.1.3 磋商小组成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改竞争性磋商文件确定的评审程序、评审方法，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得记录、复制或带走任何评审资料。成交人确定后，磋商小组不得修改评审结果或者要求重新评审，但因资格性审查认定错误或价格计算错误需依法重新评审的除外。

## 7. 成交

7.1 坚持公平、公正地对待所有的磋商供应商。

7.2 按照同一评审程序及方法、标准评审磋商供应商的响应文件，详细评审办法见本竞争性磋商文件第三章。

7.3 磋商小组按竞争性磋商文件第三章中公布的评审程序、方法及标准进行评审，并确定成交供应商。

## 8.磋商过程保密

8.1 磋商是竞争性磋商的重要环节，磋商工作在磋商小组内独立进行。磋商小组将遵照评标原则，公正、平等地对待所有供应商。

8.2 在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何磋商供应商或与磋商工作无关的人员。

8.3 磋商供应商不得向磋商小组成员询问磋商情况，不得以任何行为影响磋商过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

8.4 磋商小组不向未成交的磋商供应商解释未成交原因，也不对磋商过程中的细节问题进行公布。

## 9.成交通知

9.1 成交通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商拒绝签订合同，放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

## 10.履约保证金

10.1 无。

## 11.签订合同

11.1 采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起10日内，根据竞争性磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其成交资格；给采购人造成的损失的，该成交供应商还应予以赔偿。

11.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

## 12.纪律和监督

12.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

12.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响磋商工作。

12.3 对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交供应商的确定情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行，不得使用第三章“竞争性磋商评审办法”没有规定的评审因素和标准进行磋商。

12.4 对与磋商活动有关的工作人员的纪律要求

与磋商活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交供应商的确定情况以及磋商有关的其他情况。在磋商活动中，与磋商活动有关的工作人员不得擅离职守，影响磋商程序正常进行。

12.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次磋商活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

13.其他：详见供应商须知前附表。

# 第三章  竞争性磋商评审办法

资格审查前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格 审查 | 资格信用要求 | 依据菏财采〔2022〕9号文件的通知，供应商须按要求提供《菏泽市政府采购供应商资格信用承诺函》，格式内容参照附件。 |  |
|  |  | 法定代表人身份证明或法人授权委托书及被委托人身份证明 | 法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书及被委托人身份证明 |  |
|  |  | 特定资格一 | 有效的相关行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包承包三级及以上资质证书，以及安全生产许可证。 |  |
|  |  | 特定资格二 | 提供拟派项目经理在本单位注册的市政公用工程专业建造师二级或以上资格证书和有效的安全生产考核合格证书（B证），以及未同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包、施工项目经理的书面声明（格式内容自拟）。 |  |
|  |  | 特定资格三 | 提供未被“信用中国”列入严重失信主体名单以及未被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单的网页截图（如有差异或未提供，以现场查询结果为准） |  |
|  |  | 政府采购政策 要求 | 本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。其中，中小微企业应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定和《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），提供《中小企业声明函》（格式内容参照附件）；监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。 |  |
| 2 | 形式评 审标准 | 报价函签字或盖章 | 法定代表人或其委托代理人签字或加盖公章 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合“响应文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 3 | 响应性评审标准 | 响应内容 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.1条 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.2条 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“供应商须知”第1.3.3条 |
|  |  | 报价有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.4.1条 |
|  |  | 报价清单 | 符合第二章“供应商须知”报价要求及工程量清单要求 |

一、评审程序：

1、资格审查。磋商小组依据竞争性磋商文件规定，对响应文件中的资格证明进行审查。本次资格审查方式采用资格后审，供应商证件齐全且合格后，才能进行下一阶段评审。

2、符合性审查。磋商小组依据竞争性磋商文件中形式评审标准和响应性评审标准的规定，对响应文件的内容是否完整、文件签署是否正确、响应文件是否符合磋商文件的要求进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

3、在符合性审查中如出现下列情况之一的响应文件，按无效响应文件处理，不再进行磋商：

（1）无法定代表人或其有效委托的授权人的签字或盖章，或未按磋商文件的要求加盖公章的；

（2）响应文件中提供虚假或失实资料的；

（3）形式和响应性评审标准规定的其他内容；

（4）不满足磋商文件其他实质性要求的。

4、磋商小组对通过资格和符合性审查的响应文件进行评估，确定与各供应商磋商的具体内容，并要求供应商进行限时报价。

5、在采购范围和技术标准不调整的情况下，供应商再次报价不得高于其本身上次报价，否则，仍执行上次报价。

6、磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况实质性变动采购需求中的技术标准与要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容需经采购人代表确认，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商，该变动是磋商文件的有效组成部分。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。供应商应根据磋商小组的要求，以书面形式在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件将被拒绝。

7、磋商结束后，磋商小组将要求实质性响应磋商文件的供应商在规定时间内提交最后报价。未通过实质性响应的供应商将不再进行最后报价。经磋商确定最终采购需求和提交最终报价的供应商后，由磋商小组依据评审标准采用综合评分法，对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行量化评分。

二、评审方法及标准：

1、采用综合评分法，总分为100分。磋商小组按照竞争性磋商文件的要求和条件，进行综合评审，并按评审总分由高到低的顺序直接确定成交供应商；评审总得分相同的，最终报价较低者优先排名；最终报价也相同的，由磋商小组抽签确定顺序。

| 2 |  | 分值构成 （100） | 报价部分：30分 施工组织设计：70分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 条款号 |  | 评分因素 | 评分标准 |
| 2.1 | 报价 部分 （30） | 报价得分 （30分） | （1）综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。 （2）其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价／最终磋商报价）×30 注：价格分计算保留小数点后两位。 |
| 2.2 | 施工组织设计（70） | 施工方案 与方法 （10分） | 根据施工方案与方法对各主要分部施工方法是否符合项目实际，是否有详尽的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，完全满足本项需求的，满分得10分，每有一处不合理、不完善、无针对性扣1分。没有此项内容的本项不得分。 |
|  |  | 施工进度 计划 （10分） | 根据施工进度计划中施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施，完全满足本项需求的，满分得10分，每有一处不合理、不完善、无针对性扣1分。没有此项内容的本项不得分。 |
|  |  | 劳动力和材料投入计划 （10分） | 根据劳动力和材料投入计划投入的人工、主要施工机械、设备、材料计划是否具有详细计划，设备数量、选型配置、进场数量、时间安排是否满足施工现场需要并有预案，完全满足本项需求的，满分得10分，每有一处不合理、不完善、无针对性扣1分。没有此项内容的本项不得分。 |
|  |  | 施工技术措施（10分） | 根据供应商对项目关键技术、工艺的深入表述，对重点、难点有先进、合理的建议，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力，完全满足本项需求的，满分得10分，每有一处不合理、不完善、无针对性扣1分。没有此项内容的本项不得分。 |
|  |  | 施工质量 目标及保证措施 （10分） | 根据供应商对施工项目质量保证措施描述，目标明确，施工质量保证体系和质量检查监督机构健全，并有有效的控制措施和手段，有自检、自控措施，对严格执行国家有关施工规范、标准有明确要求，完全满足本项需求的，满分得10分，每有一处不合理、不完善、无针对性扣1分。没有此项内容的本项不得分。 |
|  |  | 安全文明 施工措施 （10分） | 根据安全文明施工措施内容的完整可行程度，完全满足本项需求的，满分得10分，每有一处不合理、不完善、无针对性扣1分。没有此项内容的本项不得分。 |
|  |  | 环境保护 施工措施 （10分） | 根据环境保护施工措施内容的完整可行程度，完全满足本项需求的，满分得10分，每有一处不合理、不完善、无针对性扣1分。没有此项内容的本项不得分。 |

# 第四章  合同条款及格式

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                      及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：       。

2.工程地点：       。

3.资金来源：       。

4.工程内容：       。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：    。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 标准。

四、签约合同价、合同价格形式及付款方式

1.签约合同价：人民币（大写）        (¥        元)；

- 2.合同价格形式：                      。

- 3.付款方式：                          。

五、项目经理及其身份证号

承包人项目经理：                     。

身份证号码：                         。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 成交通知书；

- 竞争性磋商文件；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）技术标准和要求；

（5）已标价工程量清单或预算书；

（6）响应文件、报价函及其附录；

（7）通用合同条款；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                                    签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自                                   生效。

十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                            承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  （签字）        法定代表人或其委托代理人：（签字）

组织机构代码：         组织机构代码：         

地  址：       地  址：     

邮政编码：        邮政编码：

法定代表人：             法定代表人：          

委托代理人：             委托代理人：          

电  话：     电  话：  

传  真：     传  真：  

电子信箱：                   电子信箱：

开户银行：     开户银行：

账  号：          账  号：  

第二部分 通用合同条款

执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－2017－0201）第二部分通用合同条款相应内容。
第三部分 专用合同条款

本专用条款的内容，是依据《通用条款》并结合本工程的具体情况拟定的；专用条款涉及的内容以专用条款为准；专用条款未涉及的内容，执行《通用条款》相应内容。

# 第五章  图纸（另附）

- 工程量清单

1.1 本工程量清单是根据竞争性磋商文件中包括的、有合同约束力的纪要说明以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单应与竞争性磋商文件中的供应商须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求等一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是报价的共同基础，实际工程计量和工程价款的支付应遵循文件中约定和第七章“技术标准和要求”的有关规定。

1.4 其他内容详见附件。

# 第七章  技术标准和要求

一、在项目实施过程中，当采购人受到该成交供应商合作伙伴的任何第三方的诉讼、索赔时，成交供应商负责承担由此产生的所有费用和法律责任。

二、所有的工程材料（包括所有的配件）的生产、供应、安装调试、检测验收等必须按照国家相关规范、节能环保政策及技术要求完成，并确保通过相关职能部门验收。

三、成交供应商必须对有关人员进行必要的技术培训，并自行承担由此产生的相关费用。

四、成交供应商应当明确安全生产责任人，认真履行安全生产职责，否则，由此造成安全生产责任事故的，由成交供应商自行承担。

- 响应文件格式

（项目名称）

响   应   文   件

供应商名称：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

编制日期：             年        月        日

联系电话：                             （手机号码）

目     录

一、报价函

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、报价清单

五、施工组织设计

六、项目管理机构

七、资格审查资料

八、对竞争性磋商文件认同程度的声明

- 报价函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了                   （项目名称）竞争性磋商文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       元（¥       ）的总报价，工期     日历天，按合同约定实施和完成本项目的施工，并负责修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在竞争性磋商报价有效期90日内不修改、撤销竞争性磋商响应文件。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的竞争性磋商响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．                          （其他补充说明）。

供应商：                  （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：         （签字或盖章）

地址：

电话：

年    月    日

报价一览表

| 供应商名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |
| 总报价（元） | 大写 |  |
|  | 小写 |  |
| 工期（日历天） |  |  |
| 质量标准 |  |  |

供应商：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）

年    月    日

二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年       月      日

经营期限：

姓名：            性别：       年龄：       职务：

系                         （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：            （盖单位章）

年      月       日

三、授权委托书

本人            （姓名）系            （供应商名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （项目名称）竞争性磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：90天。

代理人无转委托权。

另附：法定代表人及授权委托人身份证扫描件

供应商：            （盖单位章）

法定代表人：            （签字或盖章）

委托代理人：            （签字或盖章）

年      月      日

- 四、报价清单

供应商根据报价要求及有关附件自行填报工程量清单

五、施工组织设计

供应商根据竞争性磋商文件要求及项目特点自行编制技术方案内容，编制时应采用文字并结合图表的形式分项说明，编制顺序可按照以下内容进行编排，以便于专家评审：

1、施工方案与方法；

2、施工进度计划；

3、劳动力和材料投入计划；

4、施工技术措施；

5、施工质量目标及保证措施；

6、安全文明施工措施；

7、环境保护施工措施。

六、项目管理机构

供应商根据本项目技术要求和自身架构，自行组织项目管理机构。

- 七、资格审查资料

- 7.1供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 传真 |  | 网址 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：供应商应在本表后附资格评审标准要求的所有资料，以供磋商小组评审。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：   年 月 日

7.2业绩一览表

| 甲方单位名称 | 项目名称 | 合同金额（元） | 签订时间 | 乙方项目负责人 及其联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商若有加分项目的，可按评标办法要求在本表后另附证明依据。

- 7.3供应商认为有必要提供的其他材料，可在本节内容提供，以更好满足本项目采购要求。

八、对竞争性磋商文件认同程度的声明

（采购人名称）             ：

经我方对《      （项目名称）      》（项目编号：             ）竞争性磋商文件仔细、认真的研究之后，对竞争性磋商文件中所有的规定要求、条件全部确认，对竞争性磋商文件的全部内容予以认同。

特此声明！

供应商名称： （盖章）

法定代表人或其委托代理人：  （签字或盖章）

日    期：     年      月      日

第九章  附件

附件一

菏泽市政府采购供应商资格信用承诺函

我公司自愿参加           （项目名称）        政府采购活动，并郑重承诺：

我公司符合下列要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动（以开启时间为准）前3年内，供应商和其法定代表人无行贿犯罪行为且在经营活动中没有重大违法记录以及本项目开启时未被禁止参加本项目所在地的政府采购活动的证明材料；

（6）法律、行政法规和采购文件规定的其他条件。

如果我公司中标（成交），将在评审（评标）环节结束后5个工作日内，按采购文件要求，向采购人提供下列材料原件进行核验：

（1）营业执照；

（2）税务登记证（接受合一的证书）或者上一年度以来任意一个月缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据；

（3）参加本次政府采购活动上一年度至今的年度或任意一个月度财务报表（至少包含资产负债表和损益表或预算收入支出表）或供应商结算户银行出具的资信证明；

（4）参加本次政府采购活动上一年度以来任意一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）；

（5）其他材料。

本公司对上述承诺的真实性、合法性、有效性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（签章）：

社会信用代码：

供应商名称（签章）：

年    月    日

附件二

# 中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加  (单位名称)           的  (项目名称)       采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称)   ，属于(采购文件中明确的所属行业)  ；承建(承接)企业为(企业名称)   ，从业人员    人，营业收入为     万元，资产总额为     万元1，属于   (中型企业，小型企业、微型企业)  ；

2. (标的名称)   ，属于(采购文件中明确的所属行业)  ；承建(承接)企业为 (企业名称)   ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于      (中型企业、小型企业、微型企业)  ；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。